ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ET3260

Đề tài: Hệ thống mô phỏng hỗ trợ đánh giá suy tim ở người cao tuổi

GVHD: ThS. Hoàng Quang Huy

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 27

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 27 | Trần Nguyễn Hoàng Hải | 202414097 |
| 35 | Phạm Huy Đức | 202414049 |
| 38 | Đào Việt Đức | 202414050 |

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Mục lục

I. Tổng quan báo cáo tuần 3	3

1.1 Mục tiêu	3

1.2 Quan điểm triển khai	3

II. Tiến trình thực hiện	3

2.1  Thiết kế kiến trúc C4	3

2.2  Mô hình dữ liệu và DDL	3

2.3  Mô hình lớp và trình tự	4

2.4  Hợp đồng API và Gateway stub	4

III. Kết quả bàn giao	4

IV. Kiểm chứng kết quả	4

# I. Tổng quan báo cáo tuần 3

Tuần 3, nhóm chuyển bộ yêu cầu tuần 2 thành thiết kế kiến trúc, dữ liệu, tương tác và hợp đồng API. Bốn hạng mục thiết kế đã có tệp bàn giao; Gateway chạy được ở chế độ stub để thử luồng giao diện và hợp đồng. Đây chưa phải hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng hoàn chỉnh: dữ liệu runtime còn lưu RAM, các module chuyên môn chưa được triển khai và chưa dùng cho bệnh nhân thật.

## 1.1 Mục tiêu

Tiếp nối SRS v1.0, Use Case, DFD và RTM của tuần 2, nhóm đặt mục tiêu: (1) xác định bối cảnh và các container theo C4; (2) thiết kế ERD, từ điển dữ liệu và DDL PostgreSQL; (3) mô tả cấu trúc lớp và ba luồng tương tác chính; (4) công bố OpenAPI và chạy Gateway stub để các phần giao diện, dữ liệu và dịch vụ có thể phát triển song song.

## 1.2 Quan điểm triển khai

Nhóm giữ phạm vi mô phỏng của đồ án. Bác sĩ vẫn là người xác nhận hoặc từ chối khuyến nghị; dược sĩ xem cảnh báo an toàn thuốc; quản trị viên quản lý bản nháp quy tắc nhưng không tự phê duyệt nội dung lâm sàng. HIS/EMR, LIS và PACS/RIS chỉ là nguồn ngoài được mô phỏng. Mọi kết quả mẫu của tuần 3 phải được nhận diện là stub, không dùng để chẩn đoán hay kê đơn.

# II. Tiến trình thực hiện

## 2.1  Thiết kế kiến trúc C4

Nhóm lấy ba vai trò và các nguồn dữ liệu ngoài từ SRS làm đầu vào, sau đó vẽ C1 để đặt HF-CDSS trong bối cảnh người dùng và hệ thống liên quan. C2 tách kiến trúc mục tiêu thành Web App, API Gateway, Core, bốn dịch vụ lâm sàng và PostgreSQL, đồng thời chú thích các giao thức kết nối. Nhóm đối chiếu lại ranh giới triển khai: mã tuần 3 mới có một tiến trình FastAPI với các route và adapter stub, chưa tách thành các dịch vụ độc lập.

## 2.2  Mô hình dữ liệu và DDL

Từ các ca sử dụng, nhóm lập ERD gồm 18 bảng, mô tả trường dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, CHECK và chỉ mục trong từ điển dữ liệu. Dữ liệu được tách theo ca bệnh, lượt khám, quan sát, thuốc, kết quả đánh giá, quyết định và audit; snapshot JSON giữ căn cứ tại thời điểm đánh giá. Nhóm tạo schema.sql và seed.sql với dữ liệu synthetic. Thiết kế hướng tới 3NF, nhưng chưa có biên bản thẩm định chuẩn hóa độc lập.

## 2.3  Mô hình lớp và trình tự

Nhóm tạo Class Diagram cho mô hình nghiệp vụ và các dịch vụ dự kiến, thêm một sơ đồ phản ánh đúng các lớp stub đang chạy để tránh nhầm mô hình đích với mã hiện tại. Ba Sequence Diagram diễn tả yêu cầu đánh giá, xác nhận hoặc từ chối quyết định, và quản trị bản nháp quy tắc. Các hình đều có tệp nguồn draw.io để tiếp tục chỉnh sửa.

## 2.4  Hợp đồng API và Gateway stub

Nhóm định nghĩa OpenAPI 3.0.3 gồm 17 đường dẫn và 22 thao tác, rồi đối chiếu với route FastAPI. Gateway hỗ trợ thử tạo ca, nhập dữ liệu, yêu cầu đánh giá, xem kết quả mẫu và ghi nhận quyết định; có kiểm tra vai trò, dữ liệu sai hoặc thiếu, revision cũ, quyết định lặp và quy tắc chưa duyệt. Bốn module lâm sàng vẫn trả dữ liệu giả lập; trạng thái runtime là mode=stub và mock_not_evaluated.

# III. Kết quả bàn giao

| Hạng mục | Tệp chính | Mức hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| C4 và UML | docs/architecture/*.drawio, *.png | Có C1, C2, Class và ba Sequence; C2 là kiến trúc mục tiêu. |
| ERD và dữ liệu | database/erd.md, data_dictionary.md, schema.sql, seed.sql | Có ERD 18 bảng, từ điển, DDL và seed; đã chạy trên PostgreSQL cục bộ. |
| API và stub | api/openapi.yaml, src/gateway/ | 17 paths, 22 operations; Gateway FastAPI chạy một tiến trình và lưu RAM. |
| Báo cáo và kiểm chứng | docs/Bao_cao_tuan3.md, docs/verification.md | Ghi quyết định thiết kế, phép thử, giới hạn và bước tiếp theo. |

# IV. Kiểm chứng kết quả

Ngày 28/09/2026, nhóm kiểm tra lại hiện vật tuần 3 thay cho việc chỉ dựa vào nội dung slide. Script validate_submission.py trả PASS. Pytest chạy với PYTHONUTF8=1 trên Python 3.13 đạt 8/8 hàm kiểm thử API; còn một cảnh báo deprecation từ Starlette. Con số này là số hàm kiểm thử, không phải tám ca bệnh lâm sàng.

Các yêu cầu GET /health, /docs và /openapi.json qua FastAPI TestClient đều trả HTTP 200; tài liệu trả về khai báo OpenAPI 3.0.3. Phép thử này xác nhận endpoint và hợp đồng, chưa thay thế việc kiểm tra giao diện Swagger bằng trình duyệt. Hình C1, C2, ERD lõi và Sequence đánh giá trên slide khớp chính xác với ảnh PNG lưu trong repo.

Nhóm chạy database/schema.sql và database/seed.sql trên PostgreSQL 16.15 cục bộ, từ database rỗng, với ON_ERROR_STOP=1. Hai script hoàn tất không lỗi; truy vấn sau chạy cho thấy 18 bảng, 5 trigger, 3 vai trò, 11 loại chỉ số và 1 hoạt chất synthetic. Đây là phép thử DDL/seed trên database tạm, không phải triển khai production hoặc bằng chứng Gateway đã kết nối PostgreSQL.